PRÁTICAS DO XP

Sustainable Pace – ritmo sustentável
- trabalhar 8 horas por dia
- parar quando estiver cansado

Small releases – versões pequenas
- permite o feedback rápido
- em media 3 semanas (SCRUM )

Colletive Ownership – posse coletiva
- o código é de todos
- ninguém precisa pedir permissão para mudar algo
Planning Game- jogo do planejamento
- users stories (estórias do usuário)
- estimativa dada pela equipe técnica
- prioridade dada pelo cliente

Pair programming – programação aos pares
1 monitor 1 teclado 1 mouse para duas pessoas

Refactoring- refatoração
- para simplificar
- para melhorar

Test-driven development – desenvolvimento orientado a testes
- criar os testes antes de implementar
- testes automatizados

Custumer tests – testes pelo cliente
- durante o desenvolvimento
- ao final de cada release

Continuous integration – integração continua
 ao terminar uma tarefa , testar e integrar
integração automatizada

Simple Design – projeto simples
 o mais simples possível e que funcione

Metaphor (system os names )- metáfora
facilita a comunicação e o entendimento

Coding Standart padrões de codificação
facilita a comunicação e o entendimento

Whole team
todo o time deve estar integrado em um mesmo ambiente

SCRUM

Criada em 1993 e baseada nos jogos de rugbi

SPRINT- Periodo do tempo em que um incremento é desenvolvido (ex:3semanas)

Product BACLOG- conjunto de historias que compõem o produto
USER Story – unidade de funcionalidade que agrega valor ao usuario
STORY Points – medida de complexidade de uma user story

User- Story

Estrutura:
Como um <QUEM>
Quero <O QUE>
Para <POR QUE>

Exemplo:
Como um /vendedor
Quero procurar /por livro filtrando por nome
Para verificar /se o livro está disponível e

Papeis do SCRUM

Product Owner -
- Cria e prioriza o backlog do produto
- Procura maximizar o rol(retorno de investimento)
- Aceita ou rejeita os incrementos

Scrum Development Team
- time multifuncional e autogerenciavel
- numero de membros 7+- 2

Scrum Master
- facilitador do processo
- ajuda a resolver impedimentos

REUNIOES DO SCRUM (scr image)

Sprint Planning Meeting

Realizada no inicio do Sprint
Busca identificar quais itens do backlog do produto serão trabalhados
pela privatização dada pelo Product Owner
de acordo com a velocidade do time (quantidade de pontos que o time é capas de trabalhar em um Sprint)

Sprint Planing Meeting (src image )

Daily Scrum – ou Daily Meeting
Realiza todos os ias com duração maxima de 15 minutos
normalmente no inicio do dia
realizada preferencialmente em pé (stand up meeting em pé )

Cada membro do time responde a tres perguntas
o que eu fiz ontem
o que eu farei hoje
existe algum impedimentos

Somente porcos falam , galinhas ficam quietas

Sprint Review Meeting

Realizada no final do Sprint
A equipe demosntra o incremento do software ao product Owner e a quem interessar .
 Baseado nos criterios de aceitação o product Owner aceita ou rejeita cada item de backlog trabalhado no SPRINT
itens rejeitados entram com maior prioridade no próximo SPRINT .

Sprint
Retrospectve Meeting

Realizada no final do Sprint

A equipe reflete sobre o processo, focando
em três questões:

O que foi bom? (contnue doing)

O que foi ruim? (stop doing)

O que poderia melhorar? (start doing)

Backlog Refinement Meeting - Grooming

Realizada a qualquer momento durante o
Sprint, normalmente em um dia fixo .
Por exemplo, dois dias antes do final do Sprint

E equipe, em conjunto com o
Product Owner revisão o
backlog do produto, a partir do
item mais prioritário até o menos prioritário

Caso seja identficada complexidade alta em
algum item, a equipe e o

Product Owner
decidem dividir o item em itens

Sprint Burndown Chart

Gráfico que apresenta a quantidade de horas restantes no Sprint

Re-estimado diariamente em função do tempo restante de cada tarefas

RESPOSTAS DO QUESTIONARIO

Qual frase melhor descreve o Scrum?

Um framework com cheque de realidade
embutido para trabalhos complexos em
domínios incertos.

Quando a execução da Sprint é
completa?

QUANDO o tempo definido expira

Com que frequência deve ocorrer a Reunião de
Refinamento de Backlog (ou Groom
A toda Sprint

O CEO pede a um membro do 8me para fazer algum
trabalho fora dos obje8vos do Sprint atual em
progresso. O que o membro do time deve fazer ?

Informar ao Product Owner para que ele possa trabalhar com o CEO

O que se espera que um Time de Desenvolvimento
Scrum faça no primeiro Sprint

Testar o produto.

Construir uma fina fatia de funcionalidade potencialmente entregável

A quem pertence os comprometimentos do Sprint?
O Time os possui coleTIVAMENTE

Como o Backlog do Produto é
organizado?
Dos itens mais importantes em cima aos
itens menos importantes em
Quem estima o esforço para
completar um Product Backlog Item ?

O Time de Desenvolvimento Scrum, após clarificar o requisitos ,

Quais das seguintes são responsabilidades do Time?

Coordenar diariamente durante o Sprint para
atingir as metas do Sprint.

Aumentar a produ8vidade e o aprendizado.

Resolver conflitos internos.

// todos menos isso –->Selecionar o Product Owner

Planejar como atingir um objetivo

O Backlog do Produto deve conter
Tarefas?
NÃO

Quais habilidades são frequentemente úteis ou
necessárias em um Time de Desenvolvimento Scrum?

Projeto de interface de usuário, experiência de usuário, arquitetura de informação.

Codificação.

Conhecimento de domínio do negócio e análise de requisitos.

Testes.

Projeto e arquitetura de software.

Banco de dados.

Escrita técnica.

TODAS AS ALTERNATIVAS são corretas

Durante a execução do Sprint, quando novas tarefas são adicionadas?
Tão logo quanto possível após elas serem iden?ficadas, a não ser que elas reflitam uma
mudança de escopo nos objetivos do Sprint ou nos Product Backlog Items
comprometidos,

Quando o Backlog do Sprint é criado ?
Durante a Reunião de Planejamento do
Sprint, embora as tarefas necessárias para cumprir os objetivos fixos vão mudar durante a execução do Sprint

Qual NÃO é uma forma efetiva de encorajar a colaboração entre o Time de Desenvolvimento
Scrum e o Product Owner?
Agir como um intermediário para ambos

O Scrum possui regras ou somente
guias? SIM REGRAS SIMPLES

Com que frequência os desenvolvedores
de software ágeis testam?Toda vez que o código muda
(potencialmente vária vezes Ao dia )

Qual é a razão mais importante para demonstrar os
produtos funcionando frequentemente?Para acelerar nosso entendimento das reais
necessidades do usuário

O que deve acontecer na Reunião de
Revisão do Sprint
Demonstração ao vivo do incremento de produto potencialmente entregável(e devidamente testado).

Feedback dos envolvidos resultando em itens adicionais no Backlog do Produto.

Declaração do ProductOwner sobre os itens “prontos” e “não pronto

Em uma organização Scrum, qual é a responsabilidade
de gerência externa ao time Scrum?

Ajudar a resolver os impedimentos reportados
pelo Time e melhorar a organização